รหัส B5913862

ชื่อ นายสุริยา เสียงใส

กลุ่มเรียน 3

โครงงานกลุ่มที่ 20

ชื่อระบบ ระบบรีวิวร้านอาหาร (Wongnai)

รายงานการวางแผนรีลีส (Release Planning)

- เป้าหมายของการรีลีส (Goal)

1. เพื่อสามารถสมัครสมาชิกคนรีวิวร้านอาหารแล้วรีวิวร้านอาหารได้

2. เพื่อเพิ่มร้านค้าให้ผู้ใช้ระบบสามารถเข้ามารีวิวได้

3. เพื่อให้มีการแบ่งปันวิธีและแนวทางการทำอาหารแก่ผู้ใช้ระบบคนอื่นๆที่สนใจทำอาหาร

4. เพื่อให้ ผู้ใช้งานบอกปัญหาที่พบภายในเว็บไซต์

5. เพื่อให้มีการแบ่งปันวิธีและแนวทางการทำอาหารแก่ผู้ใช้ระบบคนอื่นๆที่สนใจทำอาหาร

6. เพื่อให้มีการแบ่งแยกระหว่างUserทั่วไป กับ Userเจ้าของร้าน

7. เพื่อให้ โปรโมทร้านค้านั้นให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

8. เพื่อให้มีคำแนะนำสำหรับการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีโภชนาการ

9. เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจร้านอาหารมากขึ้น

10. เพื่อใช้เป็นของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆของเว็บไซต์

11. เพื่อ ให้คอมเม้นเสนอแนะ หรือ ติชม ร้านค้าได้

12. เพื่อที่ผู้ใช้งานระบบสามารถรีวิวอาหารได้

- Product Backlog ที่จัดความสำคัญแล้ว

- ระบุความเสี่ยง (Risk)

1. โปรเจคมีขนาดใหญ่มีความยากในการจัดการต้นรหัส

2. ต้นรหัสเกิดอาจเกิดความสูญหายหากจัดการต้นรหัสผิดวิธี

3. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบอาจไม่สม่ำเสมอทำให้มีผลต่อการส่งโครงงาน

- ระบุ Software Features and Functions

- ระบบย่อย เพิ่มร้านค้า

- เจ้าของร้านสามารถเข้ามาเพิ่มร้านค้าของตัวเองได้

- ระบบย่อย รีวิวร้านค้า

- ลูกค้าสามารถเข้ามารีวิวร้านค้าได้

- ระบบย่อย แจ้งปัญหาร้องเรียน

- ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งปัญหาร้องเรียนได้

- ระบบย่อย สมัครโฆษณาร้านค้า

- เจ้าของร้านสามารถสมัครโฆษณาร้านค้าได้

- ระบบย่อย เขียนสูตรอาหาร

- ผู้ใช้งานระบบสามารถเพิ่มสูตรอาหารของตัวเองได้

- ระบบย่อย เพิ่มคุณค่าทางอาหาร

- ผู้ใช้งานระบบสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารของสูตร

- ระบบย่อย สมัครสมาชิกเป็นเจ้าของร้านค้า

- ผู้ใช้งานระบบสามารถสมัครสมาชิกเป็นเจ้าของร้านค้าได้

- ระบบย่อย เพิ่มโปรโมชั่น

- เจ้าของร้านสามารถเพิ่มโปรโมชั่นให้กับร้านค้าได้

- ระบบย่อย ระบบสมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

- ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกคนรีวิวร้านอาหารแล้วรีวิวร้านอาหารได้

- ระบบย่อย รีวิวอาหาร

- ผู้ใช้งานระบบสามารถรีวิวอาหารได้

- ระบบย่อย สั่งซื้ออาหาร

- ผู้ใช้งานระบบสามารถสั่งซื้ออาหารจากร้านค้าได้

- ระบบย่อย สร้างบัตรส่วนลด

- เจ้าของร้านสามารถสร้างบัตรส่วนลดสำหรับร้านร้านค้าได้

- ระบุวันส่งโครงงาน (Due date)

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ.2562

Sprint Backlog ของสปรินต์ #1

• ระบบย่อย สมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

System Use Case

Activity Diagram

Class Diagram ระบบสมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

Communication Diagram ระบสมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

การประมาณ (Estimation)

การประเมินค่าประสบการณ์ของทีมพัฒนาต่อสภาวะแวดล้อมที่ใช้พัฒนา

ระบบงานและความซับซ้อนเชิงเทคนิคของโครงการ

ค่า TCF

TFactor = (Wt  Ti) = 34.16667

TCF = 0.6+ (0.01  TFactor) = 0.6+(0.01*34.16667) = 0.941667 ≈ 0.942

ค่า UCF

(We Ei)   =  19.83333

ECF = 1.40 – 0.03 X (We Ei)   = 1.40 – 0.03 X  19.83333= 0.805

*หมายเหตุ สมาชิกลำดับที่

1 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม      4 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืสิทธิ

2 B5903146	 นายอนันตกิจ ดวงดี    5 B5913862 นายสุริยา เสียงใส

3  B5908431	 นายศรัญญู เงาศรี	      6 B5910779 นายคมชาญ คำไพ

| T1. ระบบต้องเป็นแบบกระจายหรือไม่ T2. ระบบต้องมีสมรรถนะตามกำหนดหรือไม่ T3. ระบบต้องมีประสิทธิภาพเชิงการใช้งานหรือไม่ T4. การประมวลผลภายในซับซ้อนหรือไม่ T5. ต้นรหัสต้องสามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่ T6. การติดตั้งสามารถทำได้ง่ายหรือไม่ T7. การใช้งานง่ายหรือไม่ T8. สามารถย้ายการทำงานข้ามแพล็ตฟอร์มได้หรือไม่ T9. ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ T10. อนุญาตให้ใช้พร้อมกันหลายผู้ใช้หรือไม่ T11. มีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษหรือไม่ T12. อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้หรือไม่ T13. จำเป็นต้องมีการฝึกการใช้งานเป็นพิเศษหรือไม่ |  |
| --- | --- |

E1. ทีมพัฒนาคุ้นเคยกับ 
E2. ทีมพัฒนาเป็นแบบ 
E3. ทีมพัฒนามีความสามารถในการวิเคราะห์หรือไม่ 
E4. ทีมมีประสบการณ์ทางโปรแกรมประยุกต์หรือไม่ 
E5. ทีมมีประสบการณ์เชิงวัตถุหรือไม่ 
E6. ทีมมีความกระตือรือล้นหรือไม่ 
E7. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ยากหรือไม่ 
E8. ความต้องการเชิงซอฟต์แวร์แน่นอนหรือไม

การประมาณ point แยกเป็นราย Use case

ระบบย่อย สมัครสมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

UUCP	=  Weighted Actor + Weighted Use Cases 
  		=  3 + 5 = 8 Point

การประมาณราคา แยกเป็นราย Use case

ระบบย่อย สมัครสมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

ECF = 0.805

TCF = 0.942

UCP = UUCP x TCF x ECF

= 8 x 0.805 x 0.942

= 6.07 ≈ 7

กำหนด PF = 6

แรงงาน คน-ชั่วโมง = UCP x PF

= 7 x 6

= 42 คน-ชั่วโมง

ราคา use case สมัครสมาชิกคนรีวิวร้านอาหาร

กำหนดค่าแรง 125 บาท/ชั่วโมง

ต้นทุน 	= 125 x 42

=  5250 บาท

การประมาณ point ทั้งโครงการ

UUCP 	= 119

ECF   	= 0.805

TCF   	= 0.942

UCP  	= UUCP x TCF x ECF

= 119 x 0.805 x 0.942

= 90.23 ≈ 91

กำหนด  PF    =  6 แรงงาน คน ชั่วโมง

=UCP x PF

= 91 x 6

= 576 คนชั่วโมง

◦ การประมาณราคา ทั้งโครงงาน

กำหนดค่าแรง ชั่วโมง/บาท 125

ต้นทุน = 125 x 576

= 72,000 บาท

Burndown Charts

Sprint Backlog ของสปรินต์ #2

- ระบบย่อย ระบบรีวิวอาหาร

- System Use Case

Activity Diagram ระบบรีวิวอาหาร

Class Diagram ระบบรีวิวอาหาร

Communication Diagram ระบบรีวิวอาหาร

การประมาณ (Estimation)

การประเมินค่าประสบการณ์ของทีมพัฒนาต่อสภาวะแวดล้อมที่ใช้พัฒนา

ระบบงานและความซับซ้อนเชิงเทคนิคของโครงการ

ค่า TCF

TFactor = (Wt  Ti) = 34.16667

TCF = 0.6+ (0.01  TFactor) = 0.6+(0.01*34.16667) = 0.941667 ≈ 0.942

ค่า UCF

(We Ei)   =  19.83333

ECF = 1.40 – 0.03 X (We Ei)   = 1.40 – 0.03 X  19.83333= 0.805

*หมายเหตุ สมาชิกลำดับที่

1 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม      4 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืสิทธิ

2 B5903146	 นายอนันตกิจ ดวงดี    5 B5913862 นายสุริยา เสียงใส

3  B5908431	 นายศรัญญู เงาศรี	      6 B5910779 นายคมชาญ คำไพ

| T1. ระบบต้องเป็นแบบกระจายหรือไม่ T2. ระบบต้องมีสมรรถนะตามกำหนดหรือไม่ T3. ระบบต้องมีประสิทธิภาพเชิงการใช้งานหรือไม่ T4. การประมวลผลภายในซับซ้อนหรือไม่ T5. ต้นรหัสต้องสามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่ T6. การติดตั้งสามารถทำได้ง่ายหรือไม่ T7. การใช้งานง่ายหรือไม่ T8. สามารถย้ายการทำงานข้ามแพล็ตฟอร์มได้หรือไม่ T9. ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ T10. อนุญาตให้ใช้พร้อมกันหลายผู้ใช้หรือไม่ T11. มีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษหรือไม่ T12. อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้หรือไม่ T13. จำเป็นต้องมีการฝึกการใช้งานเป็นพิเศษหรือไม่ |  |
| --- | --- |

E1. ทีมพัฒนาคุ้นเคยกับ 
E2. ทีมพัฒนาเป็นแบบ 
E3. ทีมพัฒนามีความสามารถในการวิเคราะห์หรือไม่ 
E4. ทีมมีประสบการณ์ทางโปรแกรมประยุกต์หรือไม่ 
E5. ทีมมีประสบการณ์เชิงวัตถุหรือไม่ 
E6. ทีมมีความกระตือรือล้นหรือไม่ 
E7. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ยากหรือไม่ 
E8. ความต้องการเชิงซอฟต์แวร์แน่นอนหรือไม

การประมาณ point แยกเป็นราย Use case

ระบบย่อย รีวิวอาหาร

UUCP	=  Weighted Actor + Weighted Use Cases 
  		=  0.43+ 5 = 5.43 Point

การประมาณราคา แยกเป็นราย Use case

ระบบย่อย รีวิวอาหาร

ECF = 0.805

TCF = 0.942

UCP = UUCP x TCF x ECF

= 5.43 x 0.805 x 0.942

= 4.12 ≈ 5

กำหนด PF = 6

แรงงาน คน-ชั่วโมง = UCP x PF

= 5 x 6

= 30 คน-ชั่วโมง

ราคา use case รีวิวอาหาร

กำหนดค่าแรง 125 บาท/ชั่วโมง

ต้นทุน 	= 125 x 30

=  3750 บาท

Burndown Charts